汕头职业技术学院院本部桃李园种植养护项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：汕头职业技术学院院本部桃李园种植养护项目

2、项目内容：简单平整处理石头面积：5800㎡，实际种植面积4500㎡，种植桃树170株、李树170株。

二、项目要求：

1、树苗数量：桃树170株，李树170株；

2、树苗大小：桃树胸径5-6㎝、冠幅150㎝、苗高250㎝；李树地径6-7㎝、冠幅150㎝、苗高250㎝；

3、树苗种植后每株加三支护树竹柱，共1020支，竹柱胸径不小于2.5㎝；

4、种植株距为：株与株间的距离3.8M-4M（株距不小于3.8M，不大于4M）；

5、种植中，在树坑挖好后，坑内距离树根20㎝处需加放化肥，以便树苗成活后吸收；

6、从种植完工验收之日起养护三个月，保证成活率100%；

三、项目预算：98870.00元（含税费），预算明细如下：

汕头职业技术学院院本部桃李园种植预算明细 项目名称：汕头职业技术学院院本部桃李园种植项目. 序号; 分项名称; 苗木规格（cm）; 单位; 数量; 单价限价; 总价限价. 胸径; 冠幅; 苗高. 1; 场地简单平整; ㎡; 5800; ¥0.40; ¥2,320.00. 2; 桃树（含苗木价格、及3个月养护期）; 5-6; 150; 250; 株; 170; ¥252.00; ¥42,840.00. 3; 李树（含苗木价格、种植及3个月养护期）; 地径6-7; 150; 250; 株; 170; ¥270.00; ¥45,900.00. 4; 护树竹柱; 2.5-3.5; 支; 1020; ¥3.00; ¥3,060.00. 5; 化肥; 包25公斤; 包; 20; ¥195.00; ¥3,900.00. 6; 草绳扎带等其他辅料; 项; 1; ¥850.00; ¥850.00. 总计：; ¥98,870.00.

四、项目地点：汕头职业技术学院本部（濠江东湖）。

五、承包方式：包：场地简单平整、种植、树苗、护树竹柱、化肥和辅料、养护和100%成活、安全、工期、文明种植、种植后清理种植场所等。

六、项目期限：要求在2019年5月10日前完成。

七、施工与验收

1、因本次种植工作季节性强，要求中标方在采购小组宣布中标之日起三天内开始施工；

2、种植完成后由采购人组织种植完工验收；

3、从种植完工验收之日起的三个月后，由采购人组织养护和成活率验收。