**汕头职业技术学院省域高水平高职院校申报专栏和**

**“课堂革命”典型案例申报专栏网站项目询价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 技术服务需求 | 单位 | 数量 | 金额 |
| 省域高水平高职院校申报专栏 | 学院需建设二级网站省域高水平高职院校申报网站，并负责录入相关评审资料。网站挂在学院网站专栏内，网站具体要求如下：   1. 新建设的网站需在学院现有网站群框架上进行开发，信息安全达到学院网站群现有信息安全保护要求。 2. 按学院要求搭建省域高水平高职院校申报网站。 3. 网站包括申报公文、申报书、建设方案、行业企业分析报告、标杆院校分析报告、毕业生跟踪调查报告、支撑佐证材料7个一级栏目版块，每个版块下包括下级栏目或相关材料内容。 4. 自学院提供完整版块及项目材料之日起12个工作日内完成。供应商需安排专门技术团队（不低于3名工程师）全职负责该工作，随时配合学院进行网站内容调整（含晚上及周末）。 5. 提供一年免费维护。 | 项 | 1 |  |
| “课堂革命”典型案例申报专栏 | 建设二级网站“课堂革命”典型案例申报网站，并负责录入相关评审资料。网站挂在学院网站专栏内，网站具体要求如下：   1. 新建设的网站需在学院现有网站群框架上进行开发，信息安全达到学院网站群现有信息安全保护要求。 2. 按学院要求搭建“课堂革命”典型案例申报网站。 3. 网站包括申报公文，推荐汇总表，认定推荐表，课程标准，授课教案，授课视频6个版块，每个版块下包括对应材料内容。 4. 自学院提供完整版块及项目材料之日起8个工作日内完成。供应商需安排专门技术团队（不低于2名工程师）全职负责该工作，随时配合学院进行网站内容调整（含晚上及周末）。 5. 提供一年免费维护。 | 项 | 1 |  |